Rogalik
Lista zagrożeń

Wersja 1.0

Historia zmian
Data	Wersja	Opis	Autor
27/10/2012	1.0	Podstawowa Lista zagrożeń	Sylwester Tomaszewski

Spis treści

Lista zagrożeń
# Wprowadzenie
## Cel
Dokument ten stworzony jest w celu informacyjnym na temat zagrożeń dotyczących gry , określa on ( w porządku malejącym ) zagrożenia które mógłby doprowadzić do negatywnego wyniku . Jest punktem odniesienia dla działań w ramach projektu .
## Zakres
Lista zagrożeń jest tworzona na wczesnym etapie projektu , jest uaktualniana za każdym razem gdy pojawiają się nowe zagrożenia .
## Pojęcia
Wszystkie pojęcia są opisane w Słowniku.
## Odniesienia
Brak odniesień
## Streszczenie
Zagrożenia są opisane w tabeli.
# Zagrożenia
Poniższa lista zagrożeń wykorzystuje te pojęcia:
Znaczenie: 1 najmniejsze zagrożenie , 10 największe zagrożenie .
Opis : Opis danego zagrożenia
Wpływ:
- K – Krytyczny ( Jest krytyczny dla funkcjonowania projektu )
- W – Wysoki (Ma Duzy wpływ na podstawowe funkcjonowanie projektu)
- S – Średni ( Jego wpływ jest dość istotny na działanie projektu )
- N – Niski ( Bardzo niski wpływ na funkcjonalność projektu )
Inicjator : Inicjator
Strategia naprawy : Plan naprawy lub zignorowania zagrożenia.
<RSK-01> - Kompatybilność systemów
Znaczenie	Opis	Wpływ	inicjator	Strategia zapobiegania/Strategia naprawy
4	Gra działa tylko na określonych systemach operacyjnych.	N
<RSK-02> -Choroba jednego z członków zespołu
Znaczenie	Opis	Wpływ	inicjator	Strategia zapobiegania/Strategia naprawy
5	Choroba jednego z członków zespołu .	W		Pozostali członkowie teamu przejmują cześć pracy chorej osoby.
<RSK-03> -Niepełny zapis gry
Znaczenie	Opis	Wpływ	inicjator	Strategia zapobiegania/Strategia naprawy
2	Gra nie została w pełni zapisana , wynikiem jest nie posiadanie wszystkich rzeczy(itemow) .	N		.
<RSK-04> -Niezrównoważona rozgrywka
Znaczenie	Opis	Wpływ	inicjator	Strategia zapobiegania/Strategia naprawy
6	Gra jest za prosta lub za trudna za szybko się nudzi lub jest zbyt frustrująca ..	W		.Gra powinna być zaplanowana w taki sposób , aby ominąć to zagrozenie.